🍼 Creches.app

Plano de Sustentabilidade

O Business Model Canvas como ferramenta viva de gestão

Arranque com a Fundação Jerónimo Martins · Autonomia a partir do Ano 2

Joaquim Cabral · Julho 2026 · CONFIDENCIAL

# Índice

# 1. O método: um canvas que trabalha, não um poster

Este plano aplica ao creches.app a abordagem descrita por Reshuka Jain em «Unlocking the Power of the Business Model Canvas for Product Management»: o BMC não é um exercício único de estratégia — é uma ferramenta operacional que serve quatro funções ao longo da vida do produto.

- Estratégia go-to-market: cada bloco do canvas é um componente da entrada no mercado — usamo-lo para desenhar o GTM das três fontes de receita (secção 4)

- Roadmap alinhado ao modelo: cada funcionalidade no roadmap tem de servir um bloco do canvas; o que não serve nenhum, não entra (secção 5)

- Análise de desempenho e concorrência: cada bloco tem uma métrica e é revisto trimestralmente contra a Carta Social, diretórios comerciais e novos entrantes (secção 7)

- Onboarding: o canvas é a primeira página do manual da equipa — qualquer contratação percebe o negócio inteiro numa folha (secção 7)

A regra central do plano: tratamos cada bloco como um conjunto de hipóteses a validar, não como factos. O ano 1 (financiado pela FJM) é o laboratório onde as validamos; o ano 2 é quando as receitas provadas assumem os custos.

# 2. O modelo em dois tempos

## Tempo 1 — Ano 1: a FJM financia a construção do ativo

A Fundação Jerónimo Martins financia integralmente o ano 1 (~€308 mil): equipa de 5, app nativa, painel das creches à escala, equipa de terreno. O objetivo do ano 1 não é receita — é construir os três ativos que tornam a receita possível: creches com conta ativa (500+), utilização massiva dos pais (100 mil/mês) e o dataset mais fiável do país.

## Tempo 2 — Ano 2+: o modelo autofinancia-se

Três fontes de receita, todas de quem tem orçamento — nunca dos pais, nunca ads, nunca venda de dados pessoais, nunca pay-to-rank:

| Fonte | O que compra | Preço-alvo | Meta ano 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Creches PRO | Gestão: lista de espera digital, candidaturas, comunicação com famílias. Perfil base grátis para sempre. | €29/mês | 500 creches ≈ €174 mil |
| Câmaras municipais | Observatório local: procura vs. oferta por freguesia, listas de espera agregadas, relatórios | €8 mil/ano | 15 câmaras ≈ €120 mil |
| Empresas | Childcare benefit: apoio concierge aos colaboradores na procura de creche | €3 mil/ano | 20 empresas ≈ €60 mil |

Total ano 2: ~€354 mil de receita vs. ~€374 mil de custos — break-even operacional, com a FJM a passar de financiador a rede de segurança (backstop decrescente).

Importante: os preços e o mix acima são hipóteses de partida, não decisões fechadas. Serão validados com clientes reais no ano 1 (beta, entrevistas, pilotos) antes de qualquer compromisso — o modelo mantém-se deliberadamente aberto enquanto estamos a aprender.

# 3. O canvas bloco a bloco: hipóteses, validação e métricas

Seguindo o método do artigo, cada bloco tem o estado atual, a hipótese crítica, o teste que a valida e a métrica que a mede. Isto é o que se revê trimestralmente.

## 3.1 Segmentos de clientes

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Pais (~250 mil crianças 0-3); 2.800+ creches; câmaras e empresas ainda não ativados | Creches, câmaras e empresas pagam por gestão/dados/benefício — não por visibilidade | Ano 1: 20 entrevistas a diretoras de creche, 5 reuniões com câmaras (via FJM), piloto com 3 empresas | 500 creches com conta · 3 cartas de intenção de câmaras · 1 piloto empresa fechado |

## 3.2 Proposta de valor

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Pais: mapa+custos+vagas grátis. Creches: painel básico lançado | O PRO poupa ≥5h/semana de secretaria à creche (lista de espera + telefonemas) | Protótipo do PRO com 10 creches beta gratuitas no ano 1; medir uso semanal e disposição a pagar | 70% das beta usam o PRO todas as semanas · 50% aceitam pagar €29/mês |

## 3.3 Canais

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO (2.859 págs) + 1.º no Gemini + imprensa + Instagram | B2B/B2G exige venda direta de terreno — o digital não fecha câmaras nem creches PRO sozinho | Equipa de terreno testa 3 guiões de venda; medir conversão visita→conta→PRO | ≥25% das creches visitadas ativam conta · ≥10% convertem a PRO em 90 dias |

## 3.4 Relação com clientes

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Founder-led, comunidade de pais, self-service | Creches pagantes exigem suporte próximo (onboarding pessoal, telefone) sem rebentar os custos | Onboarding assistido nas primeiras 100 PRO; medir tempo gasto e churn | Churn PRO <3%/mês · custo de suporte <€3/creche/mês |

## 3.5 Fontes de receita

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Zero (tudo grátis) | O mix 50% PRO + 35% câmaras + 15% empresas cobre custos no ano 2 | Rampa trimestral com metas (secção 6); rever preços após 1.º trimestre de vendas | MRR ≥€30 mil no fim do ano 2 · nenhuma fonte >60% da receita |

## 3.6 Recursos-chave

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset único, marca de confiança, 500+ famílias, infra ~€0 | A confiança sobrevive à monetização se as regras forem públicas (sem pay-to-rank) | Publicar política de neutralidade; medir NPS de pais antes/depois do lançamento PRO | NPS pais estável (≥60) após lançamento das receitas |

## 3.7 Atividades-chave

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados, produto, imprensa — tudo no fundador | Uma equipa de 5 liberta o fundador para vendas B2G e parcerias | Contratar dev+comms+terreno nos meses 1-3; fundador passa 40% do tempo em vendas/parcerias | Roadmap cumprido a ≥80% · pipeline B2G com 10 câmaras em conversa |

## 3.8 Parcerias-chave

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| FJM (arranque); GEP/câmaras informais; pediatras por ativar | O acesso institucional da FJM encurta 6-12 meses o ciclo de venda a câmaras | FJM abre 5 portas (ANMP, 3 câmaras, GEP) no 1.º semestre; medir reunião→carta de intenção | ≥3 cartas de intenção municipais até ao fim do ano 1 |

## 3.9 Estrutura de custos

| Estado hoje | Hipótese a validar | Como validamos | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| ~€26 mil/mês no ano 1 (2/3 pessoas) | Os custos crescem mais devagar que a receita a partir do ano 2 (alavancagem de software) | Orçamento trimestral revisto com a FJM; regra: novas contratações só com MRR a suportá-las | Custo/creche ativa a descer trimestre a trimestre |

# 4. Go-to-market das três receitas (método do artigo)

## 4.1 Creches PRO — terra a terra

- Sequência: conta grátis → uso do painel → beta PRO gratuita → conversão paga. Nunca vender a frio

- Alvo inicial: creches privadas e IPSS médias (30-80 crianças) em Lisboa/Porto/Braga — onde a lista de espera dói mais

- Gatilho de venda: a corrida a setembro — campanha «este ano, a lista de espera gere-se sozinha» em maio-julho

- Preço: €29/mês (mensal) ou €290/ano; primeiros 3 meses grátis para as 100 primeiras

## 4.2 Câmaras — vender com prova, não com promessa

- Produto: observatório municipal (procura por freguesia, tempos de espera, cobertura Creche Feliz) — dados que nenhuma câmara tem

- Sequência: FJM abre a porta → oferta do observatório 6 meses grátis → protocolo anual de €8 mil

- Alvo ano 2: 15 câmaras (começar por 3 pioneiras com relação FJM); argumento: menos de 0,01% do orçamento municipal de educação

## 4.3 Empresas — childcare benefit

- Produto: concierge de procura de creche para colaboradores (relatório personalizado + acompanhamento) + dashboard RH agregado

- Canal: parcerias com plataformas de benefícios (Coverflex, Alan) e RH diretos; a própria Jerónimo Martins como cliente piloto seria a prova perfeita

- Preço: €3 mil/ano até 500 colaboradores; alvo ano 2: 20 empresas

## 4.4 Caminhos de receita em aberto — não fechar o modelo já

O maior erro nesta fase seria comprometermo-nos com um modelo fechado antes de aprender com o mercado. Para além das três fontes-base, há caminhos a explorar à medida que os ativos crescem:

- com escala, os dados agregados e anonimizados (procura por zona, tempos de espera, preços de mercado) têm valor para banca, seguradoras, imobiliário e retalho familiar — sempre agregados, nunca dados pessoais de famílias — Produtos de dados para empresas

- à imagem do LinkedIn, mas com uma linha vermelha: paga-se por mais FUNCIONALIDADES (multi-sala, multi-utilizador, relatórios, integração com software de gestão), nunca por mais visibilidade — o ranking da pesquisa não está à venda — Planos por níveis para creches

- câmaras, investigadores e media pagam por acesso programático em tempo real ao dataset (a versão aberta básica mantém-se gratuita) — Licenciamento de API

- relatórios personalizados sobre a oferta de 1.ª infância para promotores, autarquias e fundos que investem em equipamentos sociais — Serviços de estudo

Regra de decisão: cada novo caminho só avança se (1) não violar os princípios, (2) usar ativos que já temos e (3) não desviar a equipa da missão principal. Revisto na cadência trimestral do canvas.

# 5. Roadmap de produto alinhado ao canvas

Como manda o artigo: cada épico serve um bloco. O que não serve nenhum bloco, sai.

| Trimestre | Épicos | Bloco do canvas que serve |
| --- | --- | --- |
| T1 | App nativa + push «abriu vaga»; 10 creches beta PRO; contratações | Proposta de valor (pais) · Segmentos (creches) |
| T2 | PRO v1 (lista de espera + candidaturas); observatório protótipo c/ 1 câmara | Receitas · Parcerias |
| T3 | Lançamento comercial PRO (corrida a setembro); avaliações de pais | Receitas · Recursos (confiança) |
| T4 | Observatório municipal v1 (3 câmaras); piloto empresa; relatório «Estado das Creches» | Receitas · Canais (imprensa) |
| Ano 2 | Escala: 500 PRO, 15 câmaras, 20 empresas; candidaturas universais; API dados | Todos — consolidação do modelo |

# 6. Rampa financeira para o break-even

| € mil | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custos | 308 | 374 | 514 | equipa 5→6→8 |
| Receita própria | 0 (beta grátis) | 354 | 560 | PRO+câmaras+empresas |
| FJM | 308 | 20-50 (backstop) | 0-… (projetos) | sai gradualmente |
| Cobertura própria | 0% | ~95% | ≥100% | break-even ano 2 |

Cenário conservador (receita ano 2 a 60% da meta = €212 mil): a FJM cobre o gap de ~€160 mil e o break-even desliza para o ano 3 — por isso o acordo com a Fundação deve prever backstop decrescente a 3 anos, não a 1.

Nota: valores são metas de gestão, não previsões contabilísticas; rever trimestralmente com o canvas.

# 7. O canvas como rotina de gestão

- equipa + FJM percorrem os 9 blocos: o que validámos, o que falhou, o que muda — o canvas é versionado (v1, v2…) como o código — Revisão trimestral (2h)

- a cada revisão, o mesmo canvas preenchido para Carta Social e novos entrantes — onde temos vantagem e onde estamos expostos — Análise de concorrência

- todas as contratações recebem o canvas no dia 1; se não conseguirem explicá-lo ao fim de uma semana, o problema é nosso — Onboarding

- qualquer proposta de funcionalidade ou parceria responde primeiro: que bloco serve? que hipótese testa? — Decisões

# 8. Smart money: o que pedir à FJM além do dinheiro

«Smart money vale mais do que só money.» O boost financeiro inicial é necessário mas não suficiente — o pedido à FJM deve incluir explicitamente:

- um mentor sénior da órbita da Fundação (gestão, retalho, dados) com 1h/mês comprometida — para desbloqueios estratégicos e desafio às nossas hipóteses — Mentoria estruturada

- acesso patrocinado a um programa de impacto: MAZE X (aceleradora de impacto), Casa do Impacto (SCML), Startup Lisboa, ou os programas de empreendedorismo da NOVA SBE — a ligação da Fundação à NOVA é uma porta natural. O programa traz método, rede de investidores sociais e pares — Incubadora ou aceleradora

- introduções a 2-3 empresas do universo do grupo para o piloto de childcare benefit, e a câmaras com quem a Fundação trabalha — Rede de clientes-piloto

- poder dizer «projeto apoiado por uma grande fundação portuguesa» (sem revelar qual, conforme acordado) nos processos B2G — Credibilidade institucional

Este pacote acelera 6-12 meses a curva de aprendizagem e reduz o risco de o ano 1 ser gasto a reinventar rodas que a rede da Fundação já conhece.

# 9. Princípios inegociáveis e riscos

O que NUNCA muda, escrito nos estatutos: grátis para pais; perfil base grátis para creches; sem publicidade; sem venda de dados pessoais; sem pay-to-rank — o destaque não se compra.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Receita ano 2 abaixo da meta | Backstop FJM decrescente a 3 anos; cortar rampa de contratações antes de cortar produto |
| Monetização corrói a confiança dos pais | Política de neutralidade pública; NPS monitorizado; receitas vêm de gestão/dados, nunca de visibilidade |
| Creches não pagam (habituadas ao grátis) | Beta gratuita prova valor antes do preço; cobrar pela poupança de tempo, não pela presença no mapa |
| Ciclos de venda B2G longos | Portas abertas pela FJM + observatório grátis 6 meses; nunca depender de câmaras para >40% da receita |
| Dependência da FJM prolonga-se | Metas de receita própria contratualizadas; cada tranche do ano 2+ exige rácio de cobertura crescente |

Nota de confidencialidade: o nome da Fundação Jerónimo Martins permanece reservado em todos os materiais públicos, conforme acordado — este documento é interno.